Den digitale kommuneplan i drift:

# Styregruppe for den digitale kommuneplan - kommissorium

Der er endnu ikke arbejdet med den fremtidige drift af den digitale kommuneplan, så det foreslås at der nedsættes en styregruppe, der kan afklare grundlag udstikke retningslinier for denne.

Styregruppen bør nedsættes, så der kan arbejdes med grundlaget for driften i offentlighedsperioden, og det kan være klar til kommuneplanen er endeligt vedtaget.

Gruppesammensætning

Det foreslås at gruppen skal nedsættes af:

- 1 medarbejder fra Plan (kommuneplanrammer)

- 1 medarbejder fra GIS-kontoret (kort-delen og administration af systemet)

- 1 medarbejder fra Udvikling (hovedstruktur)

- 1 medarbejder fra Natur (temaer fra regionplan)

- 1 medarbejder fra Kommunikation

En tovholder udpeges fra ovenstående gruppen

Arbejdsopgaver

- planlæggelse og tilrettelæggelse af drift – sikre at der udarbejdes procedurer

- planlægning af kursus for relevante medarbejdere samt administrator

- fastlægge hvordan kommuneplantillæg skal figurere på den digitale plan

- videreudvikling af den digitale plan efter endelig vedtagelse

- fastsætte en grænse for, hvornår materiale hhv. lægges på den digitale plan/ kommunens hjemmeside

- hvor, hvornår og hvordan skal eller kan der linkes ud af den digitale plan

- udarbejdelse af brugertests for den digitale plan

- anvende statistik for den digitale plan, for at klarlægge hvor meget og hvordan planen bruges

- brug af software til andre plantyper, herunder lokalplaner

Mødefrekvens

Det foreslås at styregruppen mødes 1 gang hver 14. dag i starten, til der som minimum er tilrettelagt drift af planen og præsentation af tillæg. Derefter sættes mødefrekvensen til 1 gang om måneden.

Beslutningskompetence

Der skal fra ledelsens side tages stilling til beslutningskompetenceniveauet for styregruppen.

Udarbejdet af Dorthe List Nielsen, Faaborg Midtfyn Kommune, mail: dorn(snabel-a)faaborgmidtfyn.dk